Model Entegrasyonu

Mevcut Sistemlere Entegrasyon için Adım Adım Planlama

Backend & DevOps Ekibi

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi

Mayıs 2025

# Yönetici Özeti

Bu rapor, Akıllı Tarım Yönetim Sistemi’nde geliştirilen makine öğrenmesi modellerinin mevcut Django/IoT altyapısına entegre edilmesi için gerekli teknik adımları, API tasarımını, sistem entegrasyon matrisini, test stratejisini ve dağıtım mimarisini kapsamaktadır.

Yaklaşım olarak modeller bağımsız bir FastAPI mikro-servisi olarak paketlenecek; Django, bu servisle Celery görevi ve REST köprüsü aracılığıyla haberleşecektir. Kesintisiz geçiş için blue-green deployment ve canary yayın stratejisi uygulanacaktır.

# Entegrasyon Adımları

Entegrasyon süreci 8 adımda planlanmış olup toplam tahmini süresi 21 iş günüdür. Adımlar birbirinin çıktısını girdi olarak kullandığından sıralı yürütme zorunludur.

#	Adım	Açıklama	Bileşen / Araç	Süre	Durum

1	Model	Paket-	      Eğitilmiş	modeller	MLflow, Docker,	3 gün	Tamamlandı leme	                   MLflow ile versiyonla-	joblib

nır ve Docker imajına

dahil edilir

| 2 REST API Ge- liştirme |  | FastAPI ile tahmin endpoint’leri oluşturu-lur; şemalar Pydantic ile tanımlanır | FastAPI,Pydantic v2 | 4 gün | Devam Ediyor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Django Enteg- rasyonu |  | DRF ile ML API köprüsü kurulur;Celery görevle-ri toplu tahmin için yapılandırılır | Django,DRF,Celery | 3 gün | Planlandı |
| 4 IoT Veri Akışı Bağlantısı |  | MQTT broker’dan gelen sensör verisi gerçek zamanlı tahmin pipe- line’ına yönlendirilir | Django Chan- nels, Redis | 2 gün | Planlandı |
| # | Adım | Açıklama | Bileşen / Araç | Süre | Durum |
| 5 | Veritabanı Entegrasyonu | Tahmin sonuçları TimescaleDB’ye yazılır; indeks ve aggregation view’ları oluşturulur | TimescaleDB, psycopg2 | 2 gün | Planlandı |
| 6 | Monitoring ve Alerting | Model skor ve drift metrikleri Promet-heus’a aktarılır;Grafana dashboard kurulur | Prometheus, Grafana | 3 gün | Planlandı |
| 7 | CI/CD Pipeline | GitHub Actions ile otomatik test, imaj build ve staging deploy tanımlanır | GitHub Actions, K8s | 2 gün | Planlandı |
| 8 | Üretim Geçişi | Blue-green deploy-ment ile kesintisiz geçiş; canary %10 trafik ile doğrulama | Kubernetes, Nginx | 2 gün | Planlandı |

# REST API Endpoint Tasarımı

ML modelleri FastAPI aracılığıyla dış dünyaya açılmaktadır. Tüm endpoint’ler Pydantic v2 şema doğrulaması, JWT kimlik doğrulama ve otomatik OpenAPI belgeleme ile donatılmıştır.

| Metod | Endpoint | Açıklama | Yanıt For- SLA (ms) matı |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/predict/irrigation | Sensör verisi alır, sulama kararı döner (0/1 + olasılık) | {decision, < 150 ms prob, confidence} |
| POST | /api/v1/predict/yield | Arazi ve hava verisiyle 7/14/30 günlük verim tahmini | {forecast[], < 300 ms lower, upper} |
| POST | /api/v1/predict/anomaly | Sensör okumaların-da anlık anomali skoru hesaplar | {score, < 100 ms is_anomaly, severity} |
| GET | /api/v1/predict/batch/-Toplu tahmin göre- {job_id} vinin durumunu ve sonuçlarını sorgular |  | {status, < 200 ms results[], meta} |
| GET | /api/v1/models/health Tüm modellerin sürüm, skor ve sağlık durumunu listeler |  | {models[], < 50 ms last_retrain} |
| Metod | Endpoint | Açıklama | Yanıt For- SLA (ms) matı |
| POST | /api/v1/feedback | Gerçek çıktı bildirimi; online learning için etiketli veri toplar | {accepted, < 100 ms drift_score} |

## API Tasarım Prensipleri

- Versiyonlama: /api/v1/ öneki; geriye dönük uyumluluk 6 ay boyunca korunur.

- Hata yönetimi: RFC 7807 problem details formatı; hata kodu, mesaj ve öneri alanları standart.

- Rate limiting: Sensör gateway için 1000 req/dk; kullanıcı erişimi için 100 req/dk.

- Async: Tüm endpoint’ler async/await ile yazılır; I/O bağlı operasyonlarda blokaj önlenir.

# Sistem Entegrasyon Matrisi

Modelin entegre olacağı mevcut sistemler, kullanılan entegrasyon yöntemi ve risk seviyesi aşağıda özetlenmektedir.

| Mevcut Sistem | Entegrasyon Yöntemi | Veri Akışı | Bağımlılık | Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Django Backend | Python paketi + Celery görevi | Sensör → Celery → ML API → DB | Redis, Celery 5.x | Düşük |
| IoT MQTT Broker | Mosquitto subscriber + asyncio | Sensör → MQTT → Channels → ML | Mosquitto 2.x | Orta |
| TimescaleDB | SQLAlchemy ORM + psy- copg2 async | Tahmin → hypertable → aggregation | PostgreSQL 15+ | Düşük |
| Mobil Uygulama | REST API + WebSocket push | ML sonuç → DRF → Web- Socket → Mobil | Django Channels | Düşük |
| Grafana Dashboard | Prometheus exporter + scrape | Model metrik → Prometheus → Grafana | Prometheus 2.x | Orta |
| Dış Hava API | Async HTTP client + cache | OpenMeteo API → Redis → ML input | httpx, Re- dis | Orta |

## Kritik Entegrasyon Noktaları

- MQTT → ML pipeline: Sensör verisi Django Channels üzerinden asyncio consumer’a iletilir; kayıp önlemek için Redis buffer kullanılır.

- Celery toplu tahmin: Gece 02:00’de tüm arazi parçaları için 24 saatlik tahmin batch’i çalıştırılır; sonuçlar TimescaleDB’ye yazılır.

- Feedback loop: Kullanıcı düzeltmeleri /feedback endpoint’i ile toplanır; haftalık etiketli veri seti oluşturulup model yeniden eğitime alınır.

# Test Stratejisi

Entegrasyonun güvenilirliğini doğrulamak için beş katmanlı bir test yaklaşımı uygulanmaktadır. Her katman bir üst katmanın ön koşuludur.

| Test Türü | Kapsam | Senaryo | Araç | Geçiş Kri- teri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim Testi | ML servis fonksiyonları | Tahmin fonksiyonu bilinen girdi/çıktı çiftleriyle doğrulanır | pytest, unittest.mock | %100 kapsam |
| Entegrasyon Testi | API Django DB | Uçtan uca tahmin isteği simüle edilir ve DB kaydı kontrol edilir | pytestdjango, httpx | Tüm se- naryolar geçer |
| Yük Testi | Eşzamanlı istek kapasitesi | 500 eşzamanlı istek gönderilir; yanıt süresi ve hata oranı ölçülür | Locust, k6 | P95 < 200ms |
| Canary Testi | Üretim %10 trafiği | Yeni model eski model ile kıyaslanır; metrik regresyonu izlenir | Kubernetes, Nginx | Skor farkı < 0.02 |
| Regresyon Testi | Tüm kritik endpoint’ler | Her PR sonrası otomatik test koşumu; önceki versiyonla karşılaştırma | GitHub Actions | Sıfır yeni hata |

## CI/CD Test Pipeline’ı

- Her pull request: birim testleri, lint ve güvenlik taraması (Bandit, Safety) otomatik çalışır.

- Main branch merge: entegrasyon testleri, Docker imaj build ve staging deploy tetiklenir.

- Haftalık: yük testi ve regresyon testi otomatik koşturulur; raporlar Slack kanalına iletilir.

- Üretim öncesi: canary dağıtım %10 trafik ile 48 saat gözlem; metrik regresyonu yoksa %100’e çıkar.

# Deployment Mimarisi ve SLA Hedefleri

Tüm bileşenler Kubernetes üzerinde container olarak çalışacak; her katman bağımsız ölçeklenebilecektir.

| Katman | Teknoloji | Yapılandırma | Ölçekleme | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML Servis | FastAPI + Uvicorn | 3 replica, CPU affinity, model önbellekleme | HPA: CPU > %70 | %99.9 uptime |
| Görev Kuyruğu | Celery + Re- dis | 4 worker, concurrency=8, görev ön- celik sırası | Worker otomatik ölçek | < 5 dk kuyruk |
| Model Depo | MLflow + MinIO | Artifact store S3 uyumlu, versiyon geçmişi 90 gün | Sabit – yüksek disk | < 2 sn yükleme |
| Veri Katmanı | TimescaleDB | 2 replika, continuous aggregate, 1 yıl hot data | Read rep- lica | P99 < 100ms |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | 15 sn scrape aralığı, 30 günlük metrik saklama | Sabit | 7/24 izleme |

## Geri Alma (Rollback) Stratejisi

- MLflow Model Registry’de her model versiyonu saklanır; tek komutla önceki versiyona dönüş mümkündür.

- Kubernetes rolling update: yeni pod’lar hazır olana kadar eski pod’lar hizmet vermeye devam eder.

- Otomatik geri alma: P95 yanıt süresi 500ms’yi veya hata oranı %1’i aşarsa Argo Rollouts geri almayı tetikler.

- Veritabanı migrasyonları: Alembic ile her migrasyon geri alınabilir; prod’da önce staging’de test zorunlu.

# Risk Yönetimi

| Risk | Olasılık | Azaltma Stratejisi | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| ML servis gecikmesi | Orta | Redis önbellekleme, model quantization, async endpoint tasarımı | Backend + ML Ekibi |
| Veri şeması değişikliği | Düşük | Pydantic v2 ile katı şema doğrulama; versiyon geçiş prosedürü | Backend Ekibi |
| Model drift üretimde | Yüksek | Evidently AI ile haftalık drift raporu; otomatik yeniden eğitim | ML Ekibi |
| Risk | Olasılık | Azaltma Stratejisi | Sorumlu |
| Container kaynak aşımı | Orta | Resource limit/request ayarı, HPA ve dikey ölçek sınırları | DevOps Ekibi |
| Entegrasyon testi başarısız- lığı | Düşük | Mock servis ve test fixture’ları; izole test ortamı (staging) | QA Ekibi |

Bu rapor Backend & DevOps Ekibi tarafından hazırlanmıştır. — Akıllı Tarım Yönetim

Sistemi | Versiyon 1.0 | Mayıs 2025